## Slide 1
Proud Gallery
기획 보고
1. 타겟 사용자 & 서비스 비전
2. 핵심 기능 & 핵심 설계 원칙
3. 서비스 방향성 & 핵심 플로우
4. 소프트런칭 범위 (P0)
5. 런칭 이후 계획 (P1 & Phase 2)
6. 마일스톤 & 추가 지원 필요 사항
2026-05-15

## Slide 2
Proud Gallery 타겟 사용자
2
50~70대 순수미술 작가
동호회 · 문화센터 클래스 · 개인 작업실에서 활동하며, 작품을 나눌 공간을 찾는 분들
공유할 공간이 없다
SNS는 어렵고 반응도 적음
오프라인 전시는 비용·장소 부담
같이 전시하고 싶다
동호회·클래스 작품을
한곳에 묶어 보여주고 싶음
작품을 기록하고 싶다
언제든 꺼내볼 수 있는
나만의 디지털 갤러리
Proud Gallery 가 제공하는 것
✓ 업로드 한 번으로 나만의 전시 공간 완성
✓ 비회원 포함, 함께 올리는 그룹 전시
✓ 운영팀 큐레이션으로 작품 노출·발굴
✓ 시니어 친화 UI — 큰 글씨, 단순한 흐름

## Slide 3
Proud Gallery 서비스 비전
3
시니어 · 중장년 순수미술 작가들이
자신의 작품을 쉽게 세상에 내놓고, 함께 전시를 만들 수 있는 디지털 갤러리
개인 전시
작가 혼자 자신의 작품을
한 곳에 모아 전시
그룹 전시
여러 작가가 함께 작품을
묶어 하나의 전시로
운영 큐레이션
Pick · 기획전 · 응모전으로
작가를 발굴하고 노출
Phase 1 무료 · 웹 기반 · KO/EN 지원 · 패드 가로형 우선 반응형
현재 상황 PRD · 정책 · 카피 문서 작성 완료. AI 기반 프로토타입으로 전체 UX 흐름 검증 완료.
기획 단계는 마무리됐으며, 지금부터는 디자인 → 개발 실행 단계입니다.

## Slide 4
Proud Gallery 핵심 기능 한눈에 보기
4
개인 전시
작가가 직접 작품을 업로드해
나만의 전시 공간을 만든다.
1~10장 이미지, 전시명·작품명 입력.
그룹 전시
여러 작가가 함께 작품을 묶어
하나의 전시로 발행.
비회원도 포함 가능, 가입 후 자동 연결.
검수 & 공개
업로드 후 운영팀 검수를 거쳐
피드에 공개.
반려·보류·승인 3단계로 플랫폼 신뢰 유지.
운영 큐레이션
Pick · 기획전 · 응모전으로
우수 작가를 발굴하고 노출 확대.
배너·피드 상단 노출.

## Slide 5
Proud Gallery 핵심 설계 원칙
5
전시(Exhibition)가 기본 단위
작품 1장도 전시다. 이미지 1~10장이 하나의 전시 컨테이너.
• 좋아요 · 저장 · Pick · 기획전 · 검색 · 검수 → 모두 전시 단위로 동작
• 피드 노출, 배너, 응모전 출품도 전시 단위 선정
• 댓글·신고 역시 전시 단위 (작품 개별 아님)
작품 권한은 작가 본인에게
업로드한 사람이 누구든, 내 작품에 대한 편집·삭제 권한은 항상 내가 갖는다.
• 그룹 전시에 포함된 내 작품 → 작품명 수정 · 삭제 언제든 가능
• Pick · 기획전 출품 중인 상태에서도 삭제 가능
• 타인이 게시한 전시의 내 슬롯 → 내가 직접 편집
탈퇴 = 작품 삭제
전시 컨테이너는 유지
내 작품은 모두 삭제. 단, 전시 자체는 다른 작가 이미지가 남으면 공개 유지.
• 내 전체 작품 즉시 삭제 (그룹 전시 내 슬롯 포함)
• 내가 게시한 전시 → 게시자 이름만 잔류, 닉네임 · 아바타 제거
• 닉네임 클릭 시 → "탈퇴한 회원입니다" / 이미지 0장 전시는 cascade 삭제
플랫폼은 강요하지 않는다
사용자가 스스로 선택하고 동의하도록. 회사는 중간에 개입하지 않는다.
• 초대는 작가가 직접 공유 — 회사가 외부 채널(문자·메일)로 발송하지 않음
• 비회원 연결은 가입자가 본인 작품 명시 클릭해야만 — 자동 매칭 없음
• 비밀번호 없는 매직 링크 가입 — 시니어 이탈 원인 원천 제거
운영팀이
게이트키퍼
수동 저장소가 아닌
편집된 갤러리로 기능
• 모든 업로드 → 운영팀 검수 통과 후 피드 공개 (자동 공개 없음)
• 신고는 사용자 카테고리 분류 없이 운영팀이 직접 판정
• Pick · 기획전 · 응모전으로 우수 작품 능동 발굴

## Slide 6
Proud Gallery 서비스 방향성
6
작가가 전시를 쉽게
업로드 허들 최소화,
검수 기반 안전 공개
그룹 전시 & 작품 연결
비회원 포함 함께 올리기,
가입 후 본인 작품 자동 연결
운영팀 큐레이션
Pick · 기획전 · 응모전으로
작가 발굴 및 노출 확대
쉽게 전시를 올리고
다른 작가와 함께 만드는 경험
운영팀이 우수 작품을 발굴해
피드에서 자연스럽게 노출
검수 · 신고 · 모더레이션으로
플랫폼 신뢰도 확보
시니어 작가의
디지털 갤러리 활동 정착
→ 서비스 성장 기반 확보

## Slide 7
Proud Gallery 주요 플로우 ① 전시 업로드 & 검수 & 공개
7
혼자 올리기
유형 선택
(혼자 올리기)
이미지 등록
& 작가 지정
세부정보 입력
(전시명 · 작품명)
등록 신청
함께 올리기 (그룹 전시)
유형 선택
(함께 올리기)
이미지 등록
& 작가 지정 (2명↑)
세부정보 입력
(그룹명 · 전시명)
등록 신청
검수 대기
(운영팀)
반려
(사유 전달)
승인
→ 피드 공개
✓ 팔로워 알림
✓ 초대 링크 활성화
수정 후 재검수 가능
정책 발행 후 즉시 공개되지 않고 운영팀 검수 대기 상태 진입. 반려 시 사유 4종(저작권·부적절·촬영사진·기타) + 메모 전달. 작가는 수정 후 재검수 요청 가능. 전시명·작품명·그룹명 20자 상한.

## Slide 8
Proud Gallery 주요 플로우 ② 비회원 초대 & 작품 연결
8
그룹 전시에서 '비회원'으로 지정된 슬롯 → 검수 승인 후 초대 링크 자동 발급 → 업로더 작가가 직접 공유
업로더 작가 (작품 올린 사람)
비회원 슬롯에
이름 등록 & 전시 신청
검수 승인
(운영팀)
초대 링크
자동 발급
비회원에게
링크 직접 공유
초대받은 비회원 (가입 전 친구)
링크 클릭
& 진입
가입 &
온보딩
온보딩: 본인
작품 카드 클릭
→ 확인 다이얼로그
작품 연결 완료
('member' 승격)
업로더에게
연결 알림 1건
정책 포인트 • 링크 유효기간 90일 (반려 시 비활성, 재승인 시 자동 활성)
• 동시 연결 충돌 방지: 두 번째 선택 자동 차단 + 토스트 안내
• 잘못 연결 시 업로더가 슬롯 편집으로 해제 가능

## Slide 9
Proud Gallery 소프트런칭 범위 (P0)
9
영역 | 화면 수 | 주요 화면 & 특이사항
인증 · 온보딩 | 8개 | 소셜 3종(카카오·구글·애플) + 이메일 / 온보딩 '본인 작품 찾기'(조건부 진입)
둘러보기 | 1개 | 홈 피드: 배너 + 탭(전체·개인·그룹·Pick·기획전) + 카드 그리드 / Pick·기획전 탭 → 전체화면 상세로 이동, 비로그인 탐색 가능
전시 상세 | 5개 | 이미지 뷰어(딥줌 최대 4x, 시니어 친화) · 좋아요 · 저장 · 팔로우 · 공유 · 신고 / 비회원 초대 랜딩(4가지 분기)
업로드 | 9개 | 혼자·함께 올리기 / 작가 지정 / 세부정보 / 비회원 초대 안내 / 반려 후 재편집
프로필 | 13개 | 전시·내 작품·좋아요·저장·초안 탭 / 팔로워·팔로잉 / 반려 사유 확인 / 삭제 확인
이벤트 | 6개 | 탭 3종(기획전·응모전·Pick) + 응모 모달 + Pick 세션 상세 + 명예의 전당 / 기획전 항목은 외부 링크 연결
검색 | 2개 | 빈 상태 + 결과 (필터 5종: 전체·작가명·그룹명·전시명·작품명)
알림 | 1개 | 13종 알림, 필터 7종, 90일 보관
설정 | 6개 | 글꼴(3단계) · 테마(밝기) · 알림 설정 · 로그아웃 · 탈퇴
정보 | 7개 | 서비스 소개 · FAQ · 공지 · 이용약관* · 개인정보처리방침* · 문의하기
운영 어드민 | ~12개 | 검수 큐 · 판정 / Pick(선정 · 이력) · 기획전 · 응모전 · 배너 / 대시보드 · 문의함 (신고 처리 큐 · 회원 목록은 P1 이후)
* 이용약관 · 개인정보처리방침은 법무 확정본 삽입 전까지 사용자 모집 불가 (런칭 블로커)

## Slide 10
Proud Gallery 소프트런칭 전 필수 확정 항목
10
구분 | 항목 | 담당
법무 🔴 블로커 | 이용약관 확정본 | PM + 외부 변호사
법무 🔴 블로커 | 개인정보처리방침 확정본 + DPO 지정 | PM + 외부 변호사
법무 | 마케팅 수신 동의 문구 확정 | PM + 외부 변호사
법무 | 응모전 게시 동의 적법 근거 확인 | PM + 외부 변호사
개발 | 소셜 로그인 실연동 (카카오 · 구글 · 애플) | 개발사
개발 | 이메일 인증 링크 실발송 | 개발사
개발 | 실서버 연결 및 데이터 영속화 | 개발사
운영 | 파비콘 및 웹 기본 정보 설정 | 개발사 + PM
개발은 이미 착수 중. 6월 30일 소프트런칭을 맞추려면 법무 변호사 의뢰를 이번 주 시작해야 합니다 (완료까지 2~4주 소요).

## Slide 11
Proud Gallery 법무 검토 상세 사항
11
P0 즉시
이용약관 · 개인정보처리방침 미작성
기획 정책은 완성됐으나 법적 효력 있는 약관 문서 없음. 변호사 초안 작성·검토 2~4주 소요. 런칭 블로커.
P0 즉시
만 14세 미만 차단 방식 적법성
자기 선언 체크박스만 수집(생년월일 미수집). 법정대리인 동의 면제 요건 및 약관 면책 문구 확인 필요.
P0 즉시
외부 채널 없는 사용자 법적 고지 (LP-12)
카카오 이메일 미등록 + 전화번호 거부 사용자 → 인앱 알림만으로 약관 변경 고지 시 전자상거래법·약관규제법 충족 여부.
P0 즉시
DPO(개인정보보호책임자) 지정
개인정보처리방침에 DPO 명시 의무. 내부 지정 vs 외부 법무법인 위탁 결정 후 처리방침에 포함.
P1 동시
"동의하지 않으면 동의 간주" 조항
약관규제법 §3③ 기준. 변경 공지 시 포함해야 하는 정확한 조항 문구·표시 위치·효력 발생 기간.
P1 동시
저작권 — 플랫폼 라이선스 범위 & OSP 면책
작품 업로드 시 플랫폼이 취득하는 사용권 범위. 저작권법 OSP 면책 요건 충족을 위한 삭제 요청 대응 절차.
P1 동시
매직 링크(이메일 일회용 링크) 인증 방식
비밀번호 없는 이메일 링크 인증이 정보통신망법상 본인 확인 기준 충족 여부. 법적 분쟁 시 본인 로그인 증빙.
P1 동시
응모전 게시 동의 적법 근거
응모 시 작품이 수상 발표·홍보에 사용될 수 있는 근거 조항. 응모 모달 동의 문구 법무 확정 필요.
P0 의뢰 4건은 같은 법무법인에 한 번에 의뢰하면 컨텍스트 공유로 비용·기간 단축. 착수 목표: 이번 주 (6월 30일 런칭 역산 마지노선)

## Slide 12
Proud Gallery 런칭 이후 계획 P1 & Phase 2
12
P1 소프트런칭 후 1~3개월 Iteration
멀티태그 시스템
(전시 · 작품 단위 태깅, 어드민 태깅 도구)
피드 개인화
(팔로잉 · 태그 기반 랭킹)
신고 처리 큐 + 어드민 회원 목록 · 상세
응모전 이메일 구독 관리 화면
(현재 설정 토글로 대체 운영 가능)
추천 전시 · 이벤트 · 공지 관리 어드민
(초기엔 수동 운영으로 커버)
약관 변경 강제 동의 화면
(런칭 초판 시점엔 변경 이벤트 없음)
Phase 2 장기 로드맵
태그 검색 + 카테고리 탐색
(태그 데이터 축적 후 오픈)
어드민 권한 3단계 분리
(최고 운영자 · 에디터 · 뷰어)
댓글 · 메시지 · 그룹 커뮤니티
SNS 공유 이미지 동적 생성
작가 직접 거래 · 라이선스 연결
계정 차원 제재 (주의 · 정지)

## Slide 13
Proud Gallery 개발 마일스톤
13
구분 | 5월 | 6월 1주 | 6월 말 (30일) | 7월~
기획 | 완료 ✓ |  |  | 
법무 의뢰·확정 | 의뢰 착수 (이번 주) | 확정 목표 (2~4주 소요) |  | 
디자인 (Figma) | 착수 | Figma 납품 |  | 
개발 | 진행 중 (MD 기반) | 진행 | 진행 | P1 기능
QA |  | QA 목표 |  | 
소프트런칭 |  |  | 목표 🎯 | 
※ 법무 변호사 의뢰가 이번 주 시작되지 않으면 약관 미완성으로 6월 30일 소프트런칭이 어렵습니다.

## Slide 14
Proud Gallery 추가 지원 & 역할 분담 필요 사항
14
영역 | 현황 | 필요한 것 | 시급도
디자인 | 기획 · 프로토타입 완료 | Figma 파일 제작 & 납품 → 개발 갈아끼우기 | 납품 일정 확인 필요
개발 | 착수 완료. MD 기반 정합성 체크하며 진행 중 | 디자인 납품 후 교체 작업 | 진행 중
법무 | 초안 완성 | 외부 변호사 검토 · 확정 (완료까지 2~4주 소요) | 🔴 이번 주 의뢰
QA | 화면별 수용 기준 포함 | 개발 완료 후 전체 검증 | 개발 완료 후
결론 기획 완료 · 개발 진행 중. 남은 단 하나의 블로커는 법무입니다. 법무 변호사 의뢰를 이번 주 시작해야 6월 30일 소프트런칭이 가능합니다.